ПРОТОКОЛ

проведения Дня Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды

Томской области в Александровском районе

26.05.2009                                                                                                                       с.Александровское

На заседании присутствовали:

- Татарчук Василий Романович – Глава Александровского района.

- Мершина Галина Ивановна – зам. начальника Департамента.

- Дроздов Виктор Владимирович - зам. начальника Департамента.

- Воробьев Сергей Николаевич – директор ОГУ «Облкомприрода».

- Лойко Раиса Георгиевна – первый заместитель Главы Александровского района.

- Офицеров Олег Юрьевич – зам. главы Александровского сельского поселения.

- Костарев Петр Владимирович    -  Глава Лукашкинского сельского поселения.

- Штатолкин Валерий Александрович  - Глава Назинского сельского поселения

- Красницкая Марина Александровна -  Глава Новоникольского сельского поселения.

- Голованов Николай Трофимович  - Глава  Северного сельского поселения.

- Смирнов Сергей Петрович - Глава  Октябрьского сельского поселения.

- Ряннель Александр Вениаминович – лесничий Александровского лесничества.

- Гордеев Михаил Прокопьевич  - главный специалист ТО № 5 Управления Роснедвижимости по Томской области.

- Чагин Олег Федорович  - начальник Александровской станции гидрометслужбы.

- Волков Дормидонт Борисович  - специалист госохотнадзора ДПРиООС.

- Плотников Дмитрий Владимирович – сотрудник ОГУ «Облкомприрода».

- Фисенко Александр Владимирович – начальник Стрежевского межрайоного ветуправления.

- Мумбер Виктор Петрович - директор МУП «Жилкомсервис».

- Парфенова Ирина Владимировна   - директор МУП издательства «Северянка».

- Казаков Николай Александрович – начальник ГПН по Александровскому району.

- Матвеева Антонина Фёдоровна- начальник отдела образования Администрации Александровского района.

- Козлов Вячеслав Геннадьевич – главный врач МУЗ ЦРБ.

- Евтушенко Павел Викторович – ведущий специалист Администрации Александровского района.

- Линкин Геннадий Тереньтьевич – директор МУП «Комсервис» Лукашкин-Ярского с.п.

- Красницкий Валентин Егорович - директор МУП «Комсервис».

- Штанговец Николай Эммануилович - директор МУП «Комсервис» с. Назино.

Посещение объектов: канализационные очистные сооружения, объект размещения отходов, строящийся полигон ТБО, производственные площадки  ООО «Обьрыба», береговой склон с Александровское (проектируемые берегоукрепительные сооружения).

В ходе проведения выездного рабочего совещания были рассмотрены и решены на месте следующие вопросы: о полномочия Администрации Томской области в сфере охраны окружающей среды и управлении природными ресурсами (животным миром, поверхностными водными объектами);  о сроках охоты; о порядке охраны рыбопромысловых участков, предоставленных в пользование; о публикации объявлений  о проведении конкурсов на закрепление рыбоучастков и охотугодий в районных СМИ; о сокращении сроков выдачи разрешений на промысел рыбы ФГУ «Верхнерыбвод».

По другим вопросам приняты следующие решения:

| Вопрос | Решение | Срок выполнения, исполнитель | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Необходимость внесения изменений в Правила рыболовства, вступившие в силу с 24.02.2009 | Организовать проведение районного координационного экологического совета по обсуждению новых Правил рыболовства. Предложения по внесению изменений направить в Департамент | До 1 июля 2009 года Администрация Александровского района | Лойко Раиса Георгиевна 2-54-07 |
| 2. Введение в эксплуатацию I очереди полигона ТБО с.Александровское | Определить совместно с проектной организацией объекты I очереди полигона ТБО. Подготовить акт ввода I очереди | До 1 декабря 2009 года Администрация Александровского района | Лойко Раиса Георгиевна 2-54-07 |
|  | Оказать консультационную помощь в оформлении документов по вводу в эксплуатацию I очереди полигона ТБО. | До 1 декабря 2009 года Департамент | Куперт Александр Юрьевич 564-739 |
| 3. Состав материалов экологического обоснования для предоставления охотугодий в пользование | Предоставить в Администрацию Александровского района разъяснения по составу материалов экологического обоснования для предоставления охотугодий в пользование | До 1 июля 2009 года Департамент | Осадчий Константин Петрович 56-36-83 |
| 4. Отсутствие разрешений на выброс загрязняющих веществ предприятий. | ООО «Стрежевская «Сервис-экология»; ООО «Востоктрансснаб»; разработать нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. | До 1 июля 2009 года Руководители предприятий | Руководители предприятий Контроль – Плотников Дмитрий Владмирович |
| 5. Недостаточная эффективность работы очистных сооружений | Завершить работы по разработке ПСД на реконструкцию очистных сооружений, получить положительное заключение государственной экспертизы. | До 1 апреля 2010 года МУП «Жилкомсервис» | Мумбер Виктор Петрович |
|  | Направить бюджетную заявку в Департамент экономики Администрации Томской области и Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области в соответствии с Законом Томской области от 11.07.2007 № 136-ОЗ «О порядке отбора инвестиционных проектов на объекты капитального строительства муниципальной собственности и распределения субсидий для их софинансирования из областного бюджета» | До 1 апреля 2010 года МУП «Жилкомсервис» | Мумбер Виктор Петрович |
|  | Оказать консультационную помощь в подготовке бюджетной заявки | До 1 апреля 2010 года Департамент | Кубагушева Раиса Викторовна 564-668 |
| 6. Строительство сооружений инженерной защиты с.Александровское | Получить по акту приема–передачи проектно-сметную документацию на сооружения инженерной защиты с.Александровское от Департамента строительства и архитектуры Томской области | До 1 июля 2009 года Администрация Александровского района | Лойко Раиса Георгиевна 2-54-07 |
|  | Подготовить бюджетную заявку в Департамент о софинансировании строительства сооружений инженерной защиты с.Александровское |  |  |
| 6. Строительство сооружений инженерной защиты с.Александровское | Подготовить бюджетную заявку о включении объекта «Строительство сооружений инженерной защиты с.Александровское Александровского района от разрушения и затопления водами р.Оби» в проект ДФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса России в 2010-2015 годах и на период до 2020 года" | До 01 августа 2009 года Департамент | Кубагушева Раиса Викторовна 564-668 |

Глава Александровского района                                                                                          В.Р.  Татарчук

Зам. начальника Департамента

природных ресурсов

и охраны окружающей среды

Томской области                                                                                                                    Г.И. Мершина