ПРОТОКОЛ

Проведения Дня Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды

Томской области в Кривошеинском районе.

10 ноября 2009 года

На совещании присутствовали:

Мершина Галина Ивановна – зам.  начальника Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.

Гизатуллин Рамиль Рахматулович – и.о. Главы Кривошеинского района.

Дроздов Виктор Владимирович  - зам.  начальника Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.

Куперт Александр Юрьевич - главный специалист  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.

Немировская Елена Викторовна – главный специалист  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.

Булавская Тамара Николаевна - глава Петровского с/п.

Севостьянов  Юрий Владимирович - глава Пудовского с/п.

Шульга Надежда Васильевна - глава  Новокривошеинского с/п.

Иванов Геннадий Макарович  - председатель Кривошеинского РООиР.

Криворотов Евгений Алексеевич – инспектор по охране животного мира.

Булахов Петр Иосифович – специалист администрации Кривошеинского района.

Представители администраций сельских поселений, предприятий района.

Посещение объектов:

- объект санкционированного размещения отходов с. Володино;

- полигон ТБО с. Кривошеино;

- очистные сооружения биологического типа в с. Кривошеино;

- гидротехническое сооружение на оз. Колмугач

В ходе проведения выездного рабочего совещания были рассмотрены следующие вопросы:

- об исключении из Каталога гидротехнических сооружений прудов, которые ликвидированы и прудов, которые в случае размыва плотины не наносят вреда населению и объектам;

- о закреплении ГТС, плотины которых являются полотном дороги за организациями, в ведении которых эти дороги находятся;

- о содержании памятника природы регионального значения (парка в с. Кривошеино);

- о строительстве и финансировании полигона твердых бытовых отходов в с. Кривошеино

- о вариантах регулирования русла р. Бровка в черте с. Кривошеино.

По проекту «Регулирования русла р. Бровка в черте с. Кривошеино» приняты решения:

1. ООО «Институт «Индор-Проект» за основу проекта принять объединенные варианты № 3и № 4: проведение дноуглубительных работ в русле реки Бровка, расчистка русла реки Бровка от кустарника, бытового мусора, укрепление берега реки Бровка в районе очистных сооружений, а также вблизи автомобильного моста с выполаживанием и укреплением каменной наброской.

2. Проект рекомендовать к реализации.

По другим вопросам приняты следующие решения:

| Вопрос | Решение | Срок выполнения, исполнитель | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Существование бесхозяйных потенциальноопасных ГТС на территории района. | Произвести расчёт вероятного вреда в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 876, согласно РД 03-521-02 «Порядок определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения» для пруда № 27 в 3 км на запад от с. Пудовка. | До 01.04.2010 ДПРиООС | Резанцев Ф.Г. |
|  | Предоставить сведения для проведения расчёт вероятного вреда в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 876 для пруда № 27 в 3 км на запад от с. Пудовка. | До 01.03.2010 Администрация Пудовского с/п | Севостьянов Ю.В. |
| 2. Отсутствие разрешительной документации на сброс сточных вод ООО «Региональное Коммунальное объединение». | Принять меры по устранению нарушений природоохранного законодательства в части отсутствия разрешительной документации на сброс сточных вод ООО «Региональное Коммунальное объединение». | До 01.02.2010 ДПРиООС | Прудников И.И. |

Зам. начальника Департамента природных ресурсов

и охраны окружающей среды

Томской области                                                                                          Г.И. Мершина

И.о. Главы Кривошеинского района                                                         Р.Р. Гизатулин