ПРОТОКОЛ

Проведения Дня Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды

Томской области в с. Озерное Колпашевского района.

24 февраля  2009 г.                                                                                                   с. Озерное

На заседании присутствовали:

| 1. | Адам Александр Мартынович | - | начальник Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Мершина Галина Ивановна | - | заместитель начальника Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области |
| 3. | Воробьев Сергей Николаевич | - | директор ОГУ «Облкомприрода» |
| 4. | Пушкина Марина Сергеевна | - | начальник отдела муниципального хозяйства и дорожного комплекса, архитектор Администрации Колпашевского района |
| 5. | Якуба Евгений Иванович | - | Директор ОГУП «Колпашевское ДРСУ» |
| 6. | Комаров Евгений Николаевич | - | и.о. начальника отдела ГОЧС и безопасности населения |
| 7. | Шапилова Людмила Викторовна | - | ведущий специалист Администрации Колпашевского района |
| 8. | Черных Лариса Анатольевна | - | ведущий специалист Администрации Колпашевского района |
| 9 | Медных Андрей Фёдорович | - | Глава Чажемтовского сельского поселения |

Посещение объектов:

Ограждающая дамба с. Озерное.

Повестка:

- Приемка Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области законченного строительства объекта «Капитальный ремонт дамбы с. Озерное Колпашевского района».

- Передача исполнительной документации по капитальному ремонту дамбы с.Озерное Колпашевского района МО «Колпашевский район».

- Эксплуатация дамбы с. Озерное Колпашевского района.

В ходе проведения выездного рабочего совещания были рассмотрены и решены на месте следующие вопросы: наличие свидетельства собственности на ограждающую дамбу, собственник - Администрация Колпашевского района; наличие утвержденной в установленном порядке декларации безопасности (утверждена в составе проектной документации); установление гарантийного срока эксплуатации дамбы (три года);  обеспечение необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротехническое сооружение.

По другим вопросам приняты следующие  решения:

| Вопрос | Решение | Срок выполнения, исполнитель | Ответствен-ный |
| --- | --- | --- | --- |
| Замечания Росфиннадзора о неправомерном использовании средств (2007 год) на капитальный ремонт дамбы | Подготовить обосновывающие материалы по подтверждению целевого использования бюджетных средств и представить в Департамент | 25.03.2009 ОГУП «Колпашевское ДРСУ» | Якуба Евгений Иванович |
|  | Подготовить заключение по представленным материалам совместно с ООО «Строительная лаборатория» (технадзор) и направить в Росфиннадзор для устранения замечаний | 05.04.2009 Департамент | Мершина Галина Ивановна, 563-662 |
| Замечания ООО «Строительная лаборатория» (технадзор) по исполнительной документации кап. ремонта | Доработать исполнительную документацию по капитальному ремонту дамбы с учетом замечаний ООО «Строительная лаборатория» и представить в Департамент | 15.04.2009 ОГУП «Колпашевское ДРСУ» | Якуба Евгений Иванович |
|  | Передать исполнительную документацию МО «Колпашевский район» | 25.04.2009 Департамент | Резанцев Федор Георгиевич, 564-668 |
| Наличие инструкции, по эксплуатации дамбы с. Озерное Колпашевского района | Подготовить и согласовать с Ростехнадзором по Томской области инструкцию по эксплуатации дамбы с. Озерное Колпашевского района | До 01.05.2009 Администрация Колпашевского района | Комаров Евгений Николаевич |
| Содержание дамбы с.Озерное Колпашевского района Обеспечение безаварийного прохождения паводка | Обеспечить эксплуатацию дамбы в паводковый период и до передачи исполнительной документации МО «Колпашевский район» в соответствии с установленными требованиями | 01.05.2009 ОГУП «Колпашевское ДРСУ» | Якуба Евгений Иванович |
|  | Назначить ответственное лицо за обеспечение безопасности ограждающей дамбы с.Озерное | 01.05.2009 Администрация Колпашевского района | Комаров Евгений Николаевич |
|  | Организовать вывоз снега с задамбовой территории с.Озерное | 01.03.2009 МО «Чажемтовское сельское поселение» | Медных Андрей Фёдорович |
| Подтопление жилых домов | Организовать: - постоянное наблюдение за состоянием тела дамбы с.Озерное; - проведение своевременной очистки колодцев от иловых отложений; - проведение технических осмотров вентилей на сливных трубах. | 01.05.2009 Администрация Колпашевского района | Комаров Евгений Николаевич |
|  | Провести работы по регулированию уровенного режима грунтовых вод: дренирование поверхности территории, прилегающей к дамбе (шириной до 100м) | В течение 2009 года МО «Чажемтовское сельское поселение» | Медных Андрей Фёдорович |

Начальник Департамента природных ресурсов

и охраны окружающей среды   Томской области                                                      А.М. Адам

Глава МО «Колпашевский район»                                                                     В.И. Шафрыгин

Глава Чажемтовского сельского поселения				              А.Ф. Медных

Директор ОГУП «Колпашевское ДРСУ»				            	       Е.И. Якуба

Примечание: Контроль за выполнением решений протокола Дня Департамента возлагается на госинспектора Департамента Пушкарева Андрея Михайловича.