ПРОТОКОЛ

Проведения Дня Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды

Томской области в Томском районе

13-15 мая 2009 г.                                           Томский район

На заседании присутствовали:

Мершина Галина Ивановна – зам.  начальника Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.

Дроздов Виктор Владимирович - зам.  начальника Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.

Вульф Александр Владимирович – зам. Главы Томского района.

Трапезников Сергей Янович – председатель комитета Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.

Немировская Елена Викторовна – ведущий специалист  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.

Аушев Сергей Викторович – эколог администрации Томского района.

Малышев Виктор Николаевич - сотрудник ОГУ «Облкомприрода».

Басирова Галина Михайловна - Глава Октябрьского сельского поселения.

Мазуренко Александр Викторвич - зам. Главы Богашевского сельского поселения.

Подглазов Владимир Александрович - Глава Заречного сельского поселения.

Лобыня Виктор Николаевич - Глава Зоркальцевского сельского поселения.

Бебек Василий Юрьевич - Глава Итатского сельского поселения.

Галямов Игорь Юрьевич - Глава Калтайского сельского поселения.

Одинцов Юрий Петрович - Глава Копыловского сельского поселения.

Шаламов Григорий Степанович - Глава Спасского сельского поселения.

Ефремов Владимир Петрович - Глава Турунтаевского сельского поселения.

Тищенко Андрей Петрович - Глава Воронинского сельского поселения.

Резаев Игорь Алексеевич – зам. Главы Зональненского сельского поселения.

Маркин Андрей Юрьевич – председатель РО ТОООО «Союз садоводов России».

Бородюк Владимир Павлович – директор ООО «Сервис-Плюс».

Пахоменко Светлана Григорьевна – специалист управления ЖКХ Томского района.

Посещение объектов 13 мая 2009 года:

Осмотрены  очистные сооружения биологического типа в п. Корнилово, место проведения работ по расчистке русла р. Ушайка в п. Корнилово, очистные сооружения  п. Мирный, полигон ТБО п. Нелюбино.

В ходе проведения выездного рабочего совещания были рассмотрены и решены вопросы: о необходимости получения лицензии на право обращения с отходами неспециализированными коммерческими организациями и учреждениями бюджетной сферы, о процессе обращения с отходами, в т.ч. по проблеме поступления отходов на территорию района от садоводов и отдыхающих.

По другим вопросам приняты следующие решения:

| Вопрос | Решение | Срок выполнения, исполнитель | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Передача в аренду водохранилища на р. Ум. | 1.Создать рабочую группу с участием представителей ДПРиООС и Администрации Калтайского с/п. 2. Рабочей группе определить условия для проведения аукциона по передаче в аренду водохранилища на р. Ум. | До 1 июня 2009 года ДПРиООС Администрации Калтайского с/п | Мершина Г.И. Галямов И.Ю. |
| 2. Отсутствие разрешений на выброс загрязняющих веществ у предприятий района. | ООО «Семилужки»; ООО «Коммунальное обеспечение»; ООО «Корнилово»; ЗАО «ВИГК» по Томскому району разработать нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. | До 1 июля 2009 года Руководители предприятий | Руководители предприятий Контроль – Третьяков В.М. |
| 3. Отсутствие нормативных документов на сброс сточных вод | ООО «Птицефабрика Томская»; ЗАО «Восточная инвестиционная газовая компания»; МУП «Томскому энергокомплексу»; ЧП «Круглыхиной»; Санаторию-профилакторию «Заповедное» 1. Разработать и утвердить нормативы допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водные объекты. 2. Получить решения на право пользования водным объектом с целью сброса и разрешения на сброс веществ и микроорганизмов в водные объекты. | До 1 сентября 2009 года Руководители предприятий До 1 октября 2009 года Руководители предприятий | Руководители предприятий Контроль – Третьяков В.М. |
| 4. Введение в эксплуатацию полигона ТБО п. Нелюбино | Ввести в эксплуатацию и передать эксплуатирующей организации полигон ТБО п. Нелюбино. | До 1 июля 2009 года Администрация Томского района | Вульф В.А. |
| 5. Обращение с отходами производства и потребления. | 1. Провести ревизию и внести изменения в действующие постановления о выделении земельных участков под санкционированные объекты размещения отходов в соответствии с произошедшими изменениями административно-территориального деления района (изменение границ сельских поселений по сравнению с сельскими округами), определить точные границы земельных участков. 2. Провести работы по постановке выделенных участков на кадастровый учет. 3. Провести работы по внесению объектов размещения отходов в государственный реестр размещения отходов. | До 1 декабря 2009 года Главы администраций сельских поселений | Главы администраций сельских поселений Контроль – Третьяков В.М. |
| 6.Внедрение метода почвенно-болотной очистки в с. Корнилово | Оказать помощь в завершении внедрения метода почвенно-болотной очистки в с. Корнилово | До 1 октября 2009 года ДПРиООС | Мишин В.А. |
| 7. Реконструкция очистных сооружений п. Мирный | 1. Обеспечить разработку ПСД на реконструкцию о/с п. Мирный, наличие положительного заключения госэкспертизы. 2. Определить подрядную организацию по реконструкции о/с п. Мирный. 3. Освоить средства областного бюджета, выделенные на реконструкцию о/с п. Мирный. | До 1 октября 2009 года Администрация Томского района Администрация Мирненского с/п | Вульф В.А. Журавлев А.В. |
| 8. Необходимость капитального ремонта плотины у с. Октябрьское (верхний пруд). | Направить в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды заявку на капитальный ремонт плотины у с. Октябрьское (верхний пруд). | До 1 июля 2009 года Администрация Октябрьского с/п | Басирова Г.М. |
|  | Оказать консультативную помощь в подготовке заявочных документов. | ДПРиООС | Рязанцев Ф.Г. |

И. о. начальника Департамента природных ресурсов

и охраны окружающей среды

Томской области                                                                                          Г.И. Мершина

Глава Томского района                                                                              А.Н. Каплунов

Примечание: Контроль за выполнением решений протокола Дня Департамента возлагается на главного специалиста Департамента Третьякова В.М.